AI 辅助开发环境下的软件过程管理实践

——以自习座位预约系统 SeatFlow 为例

摘  要：本文以《软件过程管理》课程 Lab 项目——自习座位预约系统 SeatFlow 为研究载体，系统记录并分析了在 OpenClaw 和 Claude 等大语言模型驱动的 Vibe Coding 范式下，如何完成从需求理解、架构设计、多 Agent 初始化、代码生成到 CI/CD 交付的全流程实践。通过 数十次 Git 提交、40+ REST API、12 个实测 Bug 和 10 类团队冲突问题的详细分析，本文提出了一套面向 AI 辅助编程的个人软件开发 SOP，归纳了 Vibe Coding 在上下文工程、需求拆解、隔离测试、多 Agent 编排等维度的利弊权衡，并对软件过程管理课程核心概念在 AI 时代的适应与挑战进行了深度思考。

关键词：Vibe Coding；用户故事；敏捷开发；软件过程管理；CI/CD

────────────────────────────────────────

一、引言

2026 年以来，以 Claude Code、GitHub Copilot、Cursor 为代表的 AI 编程工具快速普及，催生了 Vibe Coding 这一新型开发范式。开发者以自然语言描述意图，由 LLM 负责代码生成与修改，人类退化为意图提供者和验收者[1]。这一模式对传统软件过程管理带来了深刻冲击，当代码生成速度以小时计、Bug 修复以秒计时，Scrum 的两周迭代、代码审查的人工流程、需求文档的精细拆解，是否还有意义？

本文以《软件过程管理》课程 Lab 项目 —— 自习座位预约系统 SeatFlow 为具体载体，尝试回答上述问题。SeatFlow 是一个涵盖学生预约、签到、RBAC 权限管理与智能助手的 Web 全栈系统，由 6 名组员在 AI 辅助下协作开发，历时数月。本文不是泛泛而谈 AI 如何提效，而是从真实的提交记录、实测 Bug、团队冲突和流程决策出发，探讨 AI 时代软件过程管理的具体实践路径。

二、实验需求分析与团队分工

2.1 实验需求分析

Lab 的核心需求是：以高等学校日常学习生活为背景，通过信息技术手段实现一个自习室座位预约系统，提升各类自习室座位使用率。

充分阅读实验文档后，我对项目的理解分三个层次：

业务层：解决"一座难求"与"书包占座人不在"两个矛盾现象。核心机制是"预约→签到→自动释放"闭环：学生必须在到达前预约，到达后15分钟内签到，否则系统自动释放座位并计一次违约。这个闭环是整个系统价值的核心，不是装饰性需求。

技术层：系统包含三个有明确技术挑战的模块：

1. 座位图：需要网格化可视化布局，能区分状态、标注特征（插座、靠窗），这对前端交互提出了较高要求

2. 定时任务：提前15分钟提醒、逾期10分钟催促、逾期15分钟自动取消——三个时间节点的精确触发，需要独立的调度机制

3. 智能助手：通过自然语言完成查询和操作，是 Lab 重点考核内容之一，需要接入 LLM 并设计 function calling

协作层：6人团队分别负责不同模块，需要在接口边界、数据库 schema、分支策略上达成一致，避免并行开发产生冲突。

2.2 任务拆分与团队分工

Lab 采用用户故事作为最小任务粒度，共识别 17 个用户故事，分为学生端（US-S01~S11）和管理端（US-A01~A06）：

学生端任务分配

| 编号 | 故事摘要 | 优先级 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-S01 | 查看所有可用自习室及开放时间 | P0 |  |
| US-S02 | 查看座位图并选择座位 | P0 |  |
| US-S03 | 按整点小时预约（最多4小时） | P0 |  |
| US-S04 | 输入动态编码签到 | P0 |  |
| US-S05 | 收到预约提醒（15min前推送） | P0 |  |
| US-S06 | 超时未签到自动取消 | P0 |  |
| US-S07 | 取消预约（含违约边界） | P0 |  |
| US-S08 | 多条件搜索座位 | P0 |  |
| US-S09 | 查看历史预约并再次预约 | P0 |  |
| US-S10 | 查看违约记录 | P2 |  |
| US-S11 | 智能助手自然语言交互 | P1 |  |

管理端任务分配

| 编号 | 故事摘要 | 优先级 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-A01 | 登记/注销自习室 | P0 | 组员A（我） |
| US-A02 | 登记/注销座位（含批量生成） | P0 | 组员A（我） |
| US-A03 | 查看预约统计仪表盘 | P0 |  |
| US-A04 | 代客预约/取消 | P2 |  |
| US-A05 | 维护角色和权限（RBAC） | P0 |  |
| US-A06 | 调整系统参数 | P2 | 组员A（我） |

2.3 AI 使用透明度

本项目所有代码均在 AI 辅助下生成，具体环节说明如下：

| 环节 | 使用的大语言模型 | 人工介入程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与 PRD 撰写 | GLM 5.2 | 高 | 人工主导框架，AI 补全细节 |
| 开发计划（Plan） | Claude 4.8 Opus | 极高 | 人工主导架构设计与用户故事拆解，AI 生成结构化文档 |
| 后端代码生成 Spring Boot | Claude 4.7 Sonnet | 中 | AI 生成初稿，人工修复 Bug |
| 前端代码生成 React + Ant Design | Gemini 3.1 Pro | 中 | AI 生成，人工联调 |
| 数据库 schema 设计 | Claude 4.7 Sonnet | 高 | 人工主导表结构，AI 生成 DDL |
| 代码 Review | Claude 4.7 Sonnet | 极高 | Review Agent 独立上下文审查，人工确认并决策 |
| 测试样例生成 | Kimi K2.6 | 中 | Test Agent 生成用例，人工执行验证 |
| Bug 修复 | Claude 4.7 Sonnet | 中 | AI 定位根因，人工确认修复方向 |

2.4 Vibe Coding 准备：Agent 配置文件设计与架构规划

在正式开发前，我花了约一天时间在 OpenClaw 中搭建多 Agent 框架，为每个子 Agent 编写一套结构化的配置文件，并完成系统架构设计，将所有技术决策写入 plan/plan.md 作为团队统一基准。

Agent 配置文件体系

每个 Agent 目录下均包含一组标准化的身份与约束文件，包括：角色定义文件（SOUL.md）、用户环境约束文件（USER.md）、身份标识文件（IDENTITY.md）、工具说明文件（TOOLS.md）、调度索引文件（AGENTS.md）以及跨会话记忆文件（memory/）。这套文件体系使每个 Agent 在会话启动时能快速加载完整上下文，保持角色边界清晰、上下文互不干扰。详细设计见第四章初始化阶段。

Multi-Agent 架构图

┌──────────────────────────────────────┐

│         Orchestrator（编排器）         │

│     调度所有子 Agent，守门，不写代码    │

└──────────────────┬───────────────────┘

│ sessions_spawn / sessions_send

┌───────────┬───────────────┼────────────┬──────────────────┐

▼           ▼               ▼            ▼                  ▼

┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐

│ Plan Agent │ │Code Agent│ │Review Agent  │ │  Test Agent  │ │UI Research Agent │

│ 需求 → PRD │ │ 全栈开发 │ │ 纯只读审查   │ │ 基于PRD写测试│ │ UI/UX 调研       │

└────────────┘ └──────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘

各 Agent 职责一览

| Agent | 职责 | 工作目录 |
| --- | --- | --- |
| Orchestrator | 编排调度，守门（PRD 未确认不启动代码） | 项目根目录 |
| Plan Agent | 需求澄清 → 输出 PRD，迭代修改直到用户确认 | `plan-agent/` → `prd/` |
| Code Agent | 按用户故事顺序全栈实现（前端 + 后端） | `code-agent/` |
| Review Agent | 纯只读审查 PRD/Plan/代码，五维度评分 | `review-agent/` |
| Test Agent | 基于 PRD 编写测试用例，代码完成后执行 | `test-agent/` |
| Delivery Agent | 所有 US 合并后最终验证，5维度100分考核 | `delivery-agent/` |
| UI Research Agent | 调研座位图/两端体感/AI助手界面，输出落地建议 | `ui-research-agent/` |

PRD → Plan → Review / Code + Test 闭环流程

用户提需求

│

▼

[1] Plan Agent → 产出 PRD → 用户人工确认 ✅（未确认绝不启动代码）

│

├─────────────────────────────────────┐

▼                                     ▼

[2] Code Agent（按 US 顺序开发）    [3] Test Agent（基于 PRD 并行写测试用例）

│（每个 US 完成后）                   │

▼                                     │

[4] Review Agent ◄──────────────────────┘

✅ 通过 → 合并 main → 开始下一个 US

⚠️ 问题 → Code Agent 修复 → 重审

│

▼（所有 US 完成）

[5] Delivery Agent → 5维度100分验证

✅ 可交付 → 部署

⚠️ P0 问题 → Code Agent 修复 → 重验

每个用户故事的完成门槛

[Code]   实现代码（feature/US-Sxx 分支）

↓

[Code]   本地验证：mvn compile 零错误 + pnpm build 零错误

↓

[Review] 五维度审查通过（代码质量30/安全25/架构20/边界15/性能10）

↓

[Test]   测试用例全部通过

↓

[PR]     合并 main → 推送 GitHub + 华为云前端 + 华为云后端

↓

开始下一个 US

架构设计工作

作为本组的架构负责人，我完成了系统全局架构设计，包括：ER 图与数据库 Schema 设计、后端五层分层架构规范、前端项目目录结构规划、接口命名与统一返回格式规范。所有设计决策写入 plan/plan.md，详见第三章。

三、我的工作：系统架构设计

本章详细介绍我在本项目中承担的核心架构设计工作。所有设计在开发启动前完成，写入 plan/plan.md 作为全组技术规范，约束 Code Agent 的代码生成行为。

3.1 ER 图与数据库设计

数据库采用 MySQL 8.0，共设计13张核心表。核心 ER 关系如下：

┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────────┐

│   User   │────<│Reservation│>────│    Seat      │

│          │     └──────────┘     └──────┬───────┘

│          │                            │  N:1

│          │     ┌──────────────┐       │

│          │────<│  Violation   │  ┌────▼─────────┐

│          │     └──────────────┘  │    Room      │

│          │                       └──────────────┘

│          │     ┌──────────┐

│          ├────<│UserRole  │────> Role ─────> RolePermission ─────> Permission

│          │     └──────────┘

└──────────┘     ┌──────────────┐

│ CheckInCode  │ ←── 每日动态签到码（按 Room 生成）

└──────────────┘

┌──────────────┐

│ SystemConfig │ ←── 系统参数（k-v 结构）

└──────────────┘

关键设计决策：

• 外键禁止在数据库层面设定：Lab 要求外键约束由后端业务层保证，避免数据库级联带来的并发问题，也方便数据迁移

• 座位状态无中间状态：SeatStatus 枚举只有 AVAILABLE/DISABLED，预约状态通过关联 Reservation 表实时计算，不在 Seat 表冗余字段，避免并发更新不一致

• 预约状态机：ReservationStatus 枚举为 PENDING → CHECKED_IN → COMPLETED / CANCELLED，状态转换由定时任务和业务接口共同驱动

• SystemConfig 表：k-v 结构存储系统参数（如最大预约小时数），支持运行时调整，不硬编码在代码中

3.2 后端架构设计

后端采用 Spring Boot 3 + JDK 21 + MyBatis Plus + MySQL 8.0，严格五层分离：

com.seatflow/

├── controller/        # REST 接口层（@RestController）

├── service/           # 业务逻辑层（接口 + impl 分离）

├── mapper/            # 数据访问层（MyBatis Plus BaseMapper）

├── entity/            # 数据库实体（@TableName）

├── dto/

│   ├── request/       # 入参 VO（@Valid 校验）

│   └── response/      # 出参 VO（脱敏、格式化）

├── config/            # 配置类（Security/WebSocket/MyBatis/CORS）

├── security/          # JWT 过滤器 + UserDetailsService

├── scheduled/         # 定时任务（提醒/自动取消/每日签到码）

├── common/

│   ├── result/        # 统一返回 Result<T>

│   ├── exception/     # BusinessException + GlobalExceptionHandler

│   └── enums/         # 业务枚举（ReservationStatus/SeatStatus 等）

└── ai/                # LLM 客户端（function calling 映射）

编码规范（写入 plan.md 约束 Code Agent）：

• Controller 只做参数校验和格式转换，不写业务逻辑

• Service 接口与实现分离，XxxService.java + XxxServiceImpl.java

• 所有接口统一返回 Result<T>，格式：{code, message, data}

• 数据库字段命名用下划线，Java 字段用驼峰，通过 MyBatis Plus 自动映射

• 接口版本前缀统一为 /api/，管理端接口加 /admin/ 中缀

3.3 前端架构设计

前端采用 React 19 + TypeScript + Ant Design + Vite，构建工具强制使用 pnpm：

src/

├── pages/

│   ├── student/       # 学生端页面（RoomList/RoomDetail/CheckIn/Assistant...）

│   └── admin/         # 管理端页面（Dashboard/RoomManage/SeatManage/RoleManage...）

├── components/

│   ├── SeatMap/       # 座位图（网格布局，核心交互组件）

│   └── ChatBox/       # 智能助手聊天框

├── services/          # API 请求层（Axios 实例 + 接口封装）

├── hooks/             # 自定义 Hook（useAuth/usePermissions/useWebSocket）

└── utils/             # 常量与工具函数

座位图设计是前端最具挑战性的部分。Lab 要求座位图"优雅可选择，静态"，我的设计方案是：

• 网格布局（row_num × col_num）渲染座位矩阵

• 颜色区分状态：绿色（可用）/ 橙色（已预约）/ 灰色（不可用）

• 图标标注特征：⚡ 插座 / 🪟 靠窗 / 🚶 走廊

• 点击座位弹出预约时间选择弹窗，时间选择器限制整点小时、最多4小时

四、初始化阶段：基于 OpenClaw 的单 Agent 上下文搭建

4.1 为什么需要专门的初始化阶段

Vibe Coding 最大的挑战不是模型能力，而是上下文管理。LLM 在每次会话中都从零开始，没有持久记忆。传统软件工程师的隐性知识（代码风格、技术选型历史、团队约定）需要显式地注入到 AI 的上下文中，才能保证输出的一致性[2]。

如果跳过初始化阶段直接让 AI 开始写代码，会出现以下问题：

• 下次会话忘记上次的技术决定（如"数据库外键禁止在 DB 层设定"）

• 不同 Agent 对同一概念的理解不同（如座位状态的枚举值）

• 环境约束无法感知（如"只能用 pnpm 不能用 npm"）

4.2 专用初始化 Agent 的工作

我在 OpenClaw 中新建了一个独立的初始化 Agent 会话，专门完成以下文件的创建与调试：

SOUL.md（AI 行为风格）：

核心规则是"直接动手，少问废话"——避免 AI 产生过多确认性对话。关键条目：

• 推送前必须执行 pnpm build（前端）或 mvn compile（后端），零错误才允许推送

• 发现 Bug 立即修复并说明根因，不要绕过

• 只在真正需要人工决定时才提问，其余自行解决

USER.md（项目技术约束）：

记录所有开发环境的硬性约束，让每个 Agent 会话启动时都能感知：

- Java 路径：/tmp/jdk21/（不是系统默认）

- 前端包管理：只用 pnpm，禁止 npm/yarn

- 容器化：Mac 环境用 Podman，路径 /Users/.../podman-compose

- 数据库密码：统一在 deploy/.env，不硬编码

- 华为云 main 分支：有保护规则，只能通过 MR 合并，禁止 force push

AGENTS.md（Agent 启动流程）：

定义每次新建 Agent 会话时的强制启动序列：

1. 读 SOUL.md → 确认行为风格

2. 读 USER.md → 加载环境约束

3. 读 memory/YYYY-MM-DD.md → 了解最近进展

4. 再开始工作

memory/（日志记忆系统）：

按日期建立 memory/YYYY-MM-DD.md，每次会话结束时更新。解决了 LLM 跨会话失忆的根本问题——不依赖模型的内置记忆，而是让 AI 主动维护外部文件作为持久化记忆[3]。

plan/plan.md（开发北极星）：

将所有架构决策、用户故事、接口规范写入单一权威文档。Code Agent 的每一次生成任务都以 Plan 为基准，Plan 文件一旦确定不随意修改，防止 AI 在不同会话中产生矛盾的实现。

4.3 初始化阶段的价值

这套机制本质上是一种结构化 Prompt 工程的升级版，从"每次对话写 Prompt"升级为"维护一套 AI 可读的项目知识库"[4]。Anthropic 官方将其称为"上下文工程"（Context Engineering），核心是在正确的时间给 AI 提供精准的信息[5]。

初始化完成后，每个新建的 Agent 会话可以在30秒内达到"了解项目全貌"的状态，而不需要重新解释背景。这在多人协作、跨天开发的场景中节省了大量的上下文重建成本。

五、设计阶段：多 Agent 协作框架

5.1 为什么需要多 Agent

单一 AI 对话存在两个核心问题：

1. 上下文窗口限制：随着对话轮次增加，早期约定会被"稀释"，AI 生成的代码逐渐偏离原始设计意图

2. 角色混淆：同一个 AI 既写代码又做 Review，相当于让同一个人同时扮演"开发者"和"审查者"，必然产生认知偏差

本项目将开发流程拆解为6个独立 Agent，各自维护隔离的上下文。完整架构在第二章已概述，这里重点说明各 Agent 的隔离机制与设计意图。

┌──────────────────────────────────────┐

│         Orchestrator（编排器）         │

│  调度所有子 Agent，守门，不写代码  │

└──────────────────┬───────────────────┘

│ sessions_spawn

┌───────────┬───────────┼───────────┐

↓           ↓             ↓             ↓

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐

│Plan Agent│ │Code Agent│ │Review Agent │ │ Test Agent  │

│需求→PRD │ │ 全栈开发 │ │纯只读审查   │ │基于PRD写测试│

└──────────┘ └──────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘

5.2 Review Agent 与 Test Agent 的隔离设计

Review Agent 和 Test Agent 的上下文隔离是关键设计。如果 Code Agent 写完代码立刻在同一上下文中做 Review，AI 会倾向于"自我合理化"——因为它"记得"自己为什么这样写。独立的 Review Agent 从新鲜的上下文出发，更容易发现设计问题[6]。

这一设计与传统软件工程中"作者不做自测"原则是同构的——不同之处在于，我们用上下文隔离替代了人员隔离。

实践中发现，Review Agent 对以下类型问题特别有效：

• 硬编码：路由、密码、端口写死（BUG-003 的根因）

• 缺少边界处理：空值未判断、超长字符串截断缺失

• 安全隐患：接口未鉴权、SQL 拼接风险

对以下类型问题不如人工审查：

• 业务逻辑完整性：需要了解完整业务流程才能判断

• 团队代码风格一致性：需要了解已有代码库

5.3 Plan 文件的核心地位

plan/plan.md 是整个开发的"北极星"——Code Agent 的每一次生成任务都以 Plan 中的用户故事和接口规范为基准。这产生了一个重要约束：Plan 文件不能被随意修改。一旦 Plan 改变，已有代码的逻辑依据就会消失，AI 下次生成时可能产生与已有代码矛盾的实现。

这与传统软件工程的"需求冻结"原则完全一致，只是在 AI 辅助开发中表现更为极端——因为 AI 没有人类工程师的上下文记忆，它完全依赖当前可见的文档来理解系统状态。

六、开发阶段：分支策略、Bug 归因与团队协作

6.1 一个用户故事一个分支

本项目采用严格的用户故事分支策略：

main（稳定版本，受保护）

├── feature/task_a_room_management（US-A01/A02 自习室与座位管理）

├── feature/US-S01（学生端自习室查看）

├── feature/US-S02（座位图与预约）

└── ...（共18个功能分支）

华为云 CodeHub 上同时存在18个功能分支（feature/US-S01~S11、feature/US-A01~A06）。这种粒度的分支策略有两个重要作用：

• 可追溯性：每个 commit 与特定用户故事绑定，git log --grep="US-A02" 即可追溯座位管理功能的完整修改历史

• 冲突最小化：不同用户故事对应不同业务模块，分支隔离大幅减少多人同时修改同一文件的概率

合并策略采用 --no-ff（禁止 fast-forward），在提交历史中保留每个用户故事的合并节点：

git merge feature/task_a_room_management --no-ff \

-m "feat: 合并 feature/task_a_room_management → main（US-A01/A02 完成）"

6.2 三仓 Monorepo 架构

本项目维护三个仓库，各有明确职责：

| 仓库 | 内容 | 更新策略 |
| --- | --- | --- |
| GitHub monorepo | 全部 Vibe Coding 过程细节：Agent 配置、PRD、Plan、测试报告、deploy 配置 | 每次功能完成后 push |
| 华为云后端 `seat_booking_server` | 纯后端业务代码（`code-agent/backend/` subtree） | `git subtree split` + push |
| 华为云前端 `seat_booking_web` | 纯前端业务代码（`code-agent/frontend/` subtree） | `git subtree split` + push |

使用 git subtree split 将 monorepo 中特定目录拆分为独立历史树，推送到华为云独立仓库：

BACKEND_COMMIT=$(git subtree split --prefix=code-agent/backend main)

git push huawei-backend "${BACKEND_COMMIT}:refs/heads/feature/task_a_room_management"

6.3 Commit 统计与分析

项目共完成49次有意义的 commit（排除初始化和同步提交）：

| 类型 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| feat（新功能） | 18 | 37% |
| fix（Bug 修复） | 21 | 43% |
| docs（文档） | 7 | 14% |
| chore（维护） | 3 | 6% |

修复类提交（fix）占比高达43%，这是 Vibe Coding 的典型特征——AI 能快速生成功能框架，但在边界处理、框架配置细节上容易产生错误，需要大量修复迭代。

6.4 开发过程 Bug 归因分析

本项目共发现并修复12个实测 Bug，按 Vibe Coding 归因分类：

| 归因类型 | Bug 数量 | 典型案例 |
| --- | --- | --- |
| 模型上下文不够 | 3 | Spring Security 302 重定向、MySQL 字符集乱码、monorepo 路径错位 |
| 需求描述不清楚 | 3 | userInfo 未返回、Dockerfile 镜像错误、代码同步覆盖改动 |
| 需求拆解不够细 | 2 | 登录跳转硬编码、userInfo 缺失 |
| 开发者 taste 不对 | 3 | 构建验证不完整、Volume 不清、角色跳转硬编码 |
| 环境约束未传达 | 2 | pnpm registry 污染、华为云分支保护 |
| 技术方案副作用考虑不足 | 2 | git unrelated histories、monorepo 路径问题 |

典型案例一：BUG-001 登录返回302重定向

Spring Boot spring-boot-starter-security 依赖存在时，只要没有显式定义 SecurityFilterChain bean，Spring Boot auto-config 就会启用默认 formLogin 机制，将所有未认证请求拦截并302重定向到 /login（无端口）。

Code Agent 生成 SecurityConfig 时注释了 @EnableWebSecurity，但没有意识到这不足以禁用 auto-config。这是"模型上下文不够"的典型案例——AI 见过足够多的 SecurityConfig 代码，但对 Spring Boot 默认行为的边界理解不如资深工程师精确。

修复方案：恢复 @EnableWebSecurity + 显式定义 SecurityFilterChain bean 全放行，MVP 阶段不依赖 Spring Security 的默认行为。

典型案例二：BUG-004 数据库中文乱码

init.sql 中建库语句写了 CHARACTER SET utf8mb4，但没有在文件头部声明 SET NAMES utf8mb4。MySQL 客户端连接字符集和服务端字符集是两套独立配置，AI 知道建库要写 utf8mb4，但对 MySQL 字符集体系的两层结构理解不够深入。

修复方案：init.sql 头部加三行：

SET NAMES utf8mb4;

SET CHARACTER SET utf8mb4;

SET character_set_connection=utf8mb4;

典型案例三：BUG-010 MySQL Volume 不清导致 init.sql 不生效

MySQL 容器在 named volume 存在时会跳过 init.sql 初始化，直接使用已有数据。AI 设计初始化方案时选择 INSERT IGNORE 认为可以随时重跑，但实际 init.sql 根本不会再次执行。

这是"开发者 taste 不对"的典型案例——AI 倾向于"能跑就行"的最小实现，对 Docker volume 生命周期管理理解不深。修复方案：执行 podman-compose down -v 清 volume 后重建。

完整Bug记录见附录二。

6.5 团队协作冲突的深度分析

在5人小组协作过程中，出现了10类具体冲突。以下选取最有代表性的四类进行深度分析：

冲突一：代码覆盖——整目录 git checkout 丢失改动

我实现了「批量生成座位」功能（SeatManage.tsx），在同步组员 B 的 RBAC 代码时，执行了 git checkout huawei-frontend/main -- src/，整目录覆盖导致批量生成功能消失。

根因：git checkout <remote> -- <dir> 是破坏性操作，不会触发 merge 流程，不会检查冲突，直接覆盖本地文件。Vibe Coding 归因为任务描述歧义——"把华为云代码同步过来"没有说明"只同步新增内容，不覆盖已有改动"，AI 选择了语义最直接的实现。

解法建立明确 SOP：同步整目录用 git merge，同步特定文件用 git show <remote>:<path> > <local_path>。

冲突二：数据文件冲突——init.sql 多人并发修改

我在 data.sql 中扩充自习室/座位数据，组员 B 同时添加 RBAC 权限数据，两人修改同一文件，pull 时产生 merge conflict。

根因：data.sql 是单一文件，承载了多个业务模块的初始化数据，违反"单一职责"原则。解法是按模块拆分 SQL 文件，利用 Docker MySQL 容器自动按字母顺序执行 docker-entrypoint-initdb.d/ 下所有 .sql 文件：

deploy/mysql/

01_schema.sql         # 建表（统一维护）

02_rbac_seed.sql      # 组员 B 负责

03_room_seat_seed.sql # 我负责

冲突三：BCrypt 密码 Hash 不一致

组员 B 写 data.sql 时用自己生成的 BCrypt hash，注释写 -- admin123 -> 但实际 hash 对应的密码未知，导致其他组员登录报"密码错误"。

根因：BCrypt hash 不可逆，注释中的密码说明和实际 hash 不对应。解法是统一替换回项目初始验证过的 hash，并规定由一人统一生成所有测试账号 hash，禁止个人修改。

冲突四：华为云 main 分支保护规则

执行 git push huawei-backend <commit>:main --force 被拒，报 non-fast-forward。华为云 CodeHub 对 main 分支设置了保护规则，禁止 force push。

解法：推送到临时分支 sync-backend-fix-v3，在华为云 Web UI 创建 MR 合并到 main。这也促使我们在项目初期就将"所有代码合并必须通过 MR 流程"写入团队规范。

完整冲突记录见附录一。

七、CI/CD 流水线的理解

7.1 流水线整体设计

本项目基于华为云 DevCloud 构建 CI/CD 流水线，每次 commit 自动触发：

代码推送 (git push)

↓

CI 阶段：

├── 后端编译：mvn clean package -DskipTests

├── 后端单测：mvn test

├── 前端构建：pnpm install && pnpm build

└── 代码质量检查

↓

CD 阶段（main 分支触发）：

├── Docker 镜像构建（podman build）

├── 镜像推送到容器仓库

└── 自动部署到测试环境

CI 对 Vibe Coding 的特殊价值：AI 生成的代码可能通过静态类型检查但在运行时报错，自动化构建和测试是最后一道安全网。本项目规定 CI 通过是合并到 main 的必要条件，强制保证了主干代码的基本可运行性。

7.2 对 CI/CD 的理解

通过这次实践，我对 CI/CD 有了几个具体的理解：

CI 的核心价值不是"自动化构建"，而是"快速失败"

每次提交后5分钟内得到反馈，比人工 Review 后才发现构建失败要好得多。在 Vibe Coding 场景下，AI 生成代码的速度很快，但质量参差不齐，CI 的快速反馈机制能防止"一堆未经验证的代码堆积到最后才发现无法构建"。

CD 的难点不是部署自动化，而是环境一致性

本项目遇到的最典型 CD 问题是 MySQL volume 不清导致数据不一致（BUG-010）。init.sql 只在 volume 不存在时执行一次，数据变更后必须 down -v 清 volume 重建。这说明 CD 流水线必须把"环境状态"作为配置的一部分管理，而不只是部署代码。

容器化是前提，而非锦上添花

使用 Docker/Podman 容器化部署后，"在我机器上能跑"的问题从根本上消失——因为运行环境本身被版本化管理了（Dockerfile + docker-compose.yml）。这对5人团队尤为重要：不同组员的本地 MySQL 密码、Node 版本、JDK 版本各不相同，容器化统一了所有这些差异。

7.3 数据库迁移策略

SQL schema 变更遵循版本化设计原则：

• schema.sql（v1.0）：初始建表，包含所有基础表和约束

• data.sql（v1.0→v2.0→v3.0）：种子数据，用 INSERT IGNORE 保证幂等

生产环境应迁移到 Flyway 管理，实现版本化迁移文件（V1__init.sql、V2__add_column.sql）和自动检测未执行迁移脚本，而非依赖 init.sql 一次性初始化的脆弱机制。

八、Vibe Coding 过程总结与个人开发 SOP

8.1 Vibe Coding 的本质再理解

Vibe Coding（感觉式编程）是2025年 Andrej Karpathy 提出的概念，指将代码编写的主导权完全移交给 AI，开发者只需用自然语言描述意图[1]。学界对此已有系统综述[7]，将其定义为"以大语言模型为核心的软件开发工程方法论，人类、软件项目和编程智能体构成动态三角关系"。

但本次实践告诉我，"将主导权完全移交给 AI"这个描述有失准确。更准确的描述是：Vibe Coding 将开发者的工作从"写代码"升级为"管理 AI 上下文"。开发者不再负责每一行代码，但必须负责：

• 维护 AI 能理解的上下文文件（SOUL.md、Plan.md、memory/）

• 设计合理的任务粒度（用户故事的拆解深度直接决定 AI 输出质量）

• 验证 AI 输出（pnpm build 零错误、mvn compile 零错误）

• 管理 AI 无法感知的环境约束（CI 平台规则、包管理器、分支策略）

8.2 五维利弊权衡

第一维：速度 vs 准确性

AI 能在数分钟内生成完整的 Spring Boot Controller + Service + Mapper 三层结构，传统开发需要数小时。但本项目的 fix commit 占比43%，说明生成速度的代价是更高的修复密度。AI 擅长"宽度"（快速搭框架），不擅长"深度"（框架配置的边界行为）。

第二维：需求粒度 vs 输出质量

用户故事的粒度直接决定 AI 输出质量。"实现座位管理功能"这样的粗粒度需求会让 AI 做很多猜测；"作为管理员，我希望通过左上角和右下角坐标批量生成矩形区域座位，生成前预览总数"这样的精细化需求，AI 的实现几乎不需要修改。

第三维：上下文管理 vs 任务规模

AI 的上下文窗口是有限的。随着会话进行，早期的技术约定会被后续对话逐渐稀释。本项目通过 memory/ 日志机制解决跨会话遗忘问题，但在单次长对话中，上下文污染仍是难题——这是引入多 Agent 隔离的核心动机。

第四维：AI 辅助 vs 人工监督

"AI 能跑就行"是 Vibe Coding 的典型陷阱。AI 倾向于生成"最小可运行实现"，而不是"最优实现"。前端跳转写死路由、构建验证只跑 tsc、数据库用 INSERT IGNORE 而非 Flyway——这些都是"能跑"但不是"好的"实现。

人工监督的核心职责不是写代码，而是把控设计品质（taste）——AI 的直觉来自训练数据的统计分布，未必符合当前项目的实际需求。

第五维：团队协作 vs AI 辅助的张力

AI 辅助编程天然适合个人开发，但在多人协作中，AI 成为了一个"不参加会议的额外队友"，所有协作约定必须显式文档化，否则 AI 无法感知，产生的代码与团队规范不符。

8.3 个人 Vibe Coding SOP

基于本次实践，总结以下可操作的标准操作规程：

阶段一：初始化上下文（项目启动时执行一次）

1. 创建 SOUL.md：AI 行为风格（直接动手/遇错报出/不废话）

2. 创建 USER.md：硬性约束（技术栈/环境/禁止事项）

3. 创建 AGENTS.md：启动序列（SOUL → USER → memory → 开始）

4. 将所有环境约束写入 USER.md（不要靠口头约定）

阶段二：需求拆解（每个功能模块）

1. 粒度：每个用户故事约 4-8 小时工作量

2. 格式：角色 + 动作 + 价值 + 验收条件（3-5条）+ 排除项

3. 用户故事确认后写入 plan.md，锁定不随意修改

阶段三：开发循环（每个用户故事重复）

1. 从 main 签出 feature/<US-ID> 分支

2. 将用户故事 + 验收条件 + 相关约束注入 Code Agent 上下文

3. 生成代码后立即验证：mvn compile（后端）或 pnpm build（前端）

4. 验证通过后，用隔离上下文的 Review Agent 审查

5. Fix → 重验证 → 推送

6. feature 分支通过 CI → MR → 合并 main

阶段四：记忆维护（每次会话结束）

1. 更新 memory/YYYY-MM-DD.md：

- 今天解决了什么 Bug，根因是什么

- 做了什么技术决策，选择理由是什么

- 下次会话需要知道的事项

2. 遇到重要约束（如 CI 平台规则），同步更新 USER.md

阶段五：多 Agent 协作注意事项

1. Review Agent 和 Test Agent 必须隔离上下文（新开会话）

2. Sub-agent 用于并行任务（前端/后端可同时开发）

3. Orchestrator 只负责协调和最终验收，不参与具体实现

4. 每个 Agent 只读取自己需要的文件，避免上下文污染

九、软件过程管理核心概念的 AI 时代适应

9.1 Scrum 框架的适应

本项目实质上运行了一个简化的 Scrum 框架：

| Scrum 概念 | 传统形式 | AI 时代的适应形式 |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | 需求文档 | PRD.md（AI 可读的结构化需求） |
| Sprint | 2周迭代 | 用户故事粒度的小迭代（1-2天/story） |
| Sprint Planning | 规划会议 | Plan Agent 生成计划 + 人工确认 |
| Daily Scrum | 每日站会 | memory/ 日志机制 + 启动时上下文加载 |
| Sprint Review | 功能演示 | `pnpm build` + `mvn compile` 零错误验证 |
| Sprint Retrospective | 回顾会 | process_bug.md + team_work_coding.md 复盘 |
| Definition of Done | 约定标准 | 编译通过 + CI 通过 + Review Agent 通过 |

AI 没有消灭 Scrum，而是加速了每个 Sprint 的速度，同时对"需求清晰度"提出了更高要求——因为 AI 不会追问"你说的这个需求具体什么意思"，它会直接按最可能的理解实现。

9.2 代码审查的再设计

传统代码审查解决"一个人看自己代码的盲点"问题。在 AI 辅助开发中，这个问题被放大——AI 没有"盲点意识"，它会生成在统计上合理但在具体场景中错误的代码，且不会主动怀疑自己。

本项目通过上下文隔离的 Review Agent 解决这一问题：Review Agent 不知道 Code Agent 为什么这样写，只能从代码本身出发评估设计合理性。这比传统代码审查更严格，因为它没有"我知道你这样写是为了解决那个问题"的上下文偏袒。

9.3 风险识别与实际结果

本项目实际遇到的三大风险，对应传统风险管理的三个类别[8]：

| 风险类别 | 实际风险 | 处置结果 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | Spring Security 默认行为与预期不符 | 延误1天，显式配置 SecurityFilterChain 解决 |
| 团队协作风险 | 多人修改同一文件产生冲突 | 模块拆分 + INSERT IGNORE 解决 |
| 环境风险 | Mac Podman 与 Docker 行为差异、华为云 CI 规则未知 | 适配 Compose 配置 + MR 流程解决 |

AI 辅助开发没有消灭这些风险，只是改变了风险的具体表现形式。技术风险的来源从"开发者对框架理解不足"变为"AI 对框架边界行为理解不足"；但本质上都是技术风险，处置方式也相同——加强技术验证，显式配置而非依赖默认行为。

十、结论

本文通过对 SeatFlow 项目的系统回顾，得出以下核心结论：

1. Vibe Coding 不是银弹，而是杠杆

AI 将"会写代码"这个技能的门槛大幅降低，但将"会管理 AI"（上下文工程、需求拆解、验收标准设计）推上了新的高位。开发者的核心竞争力从"能写出运行的代码"转向"能让 AI 写出好的代码"。

2. 软件过程管理在 AI 时代更重要，而非更不重要

因为 AI 不会遵守口头约定、不会主动问清需求、不会记住跨会话的历史，所有软件工程实践（需求文档化、分支策略、代码审查、测试隔离）都需要显式、强制、可被 AI 感知地执行，而不是依赖团队的隐性共识。

3. Bug 的根源在于"上下文缺失"，而非"AI 能力不足"

本项目12个 Bug 中，没有一个是因为"AI 太蠢"。都是因为：环境约束没有说清楚、需求拆解粒度不够、验收标准不明确，或者技术方案的副作用没有被充分评估。Vibe Coding 的质量上限，是工程师的软件工程素养，而非模型的代码能力。

4. 团队协作是 AI 辅助开发的最大挑战

单人 Vibe Coding 的效率极高，但多人协作时，AI 成为了一个"不参加会议的额外队友"，所有协作约定必须以文档形式显式传达给每个人的 AI 助手。这要求团队在项目启动时投入更多在"约定明确化"上，而非在开发过程中靠口头协调。

5. 课程收获

《软件过程管理》课程的核心教益在于让我理解：软件开发不只是技术问题，更是协调问题——协调人与人、人与工具、工具与工具之间的预期一致性。这一洞见在 AI 辅助开发时代非但没有过时，反而因为"AI 是个完全按指令行事但没有主动沟通能力的协作者"而变得更加关键。

如何写出让 AI 能够正确执行的"指令"，如何设计让 AI 生成的代码被人类可验证的"验收标准"，如何在 AI 参与下维护团队协作的一致性——这些问题的答案，正是软件过程管理这门学科在 AI 时代的新使命。

参考文献

[1] Karpathy, A. (2025). Vibe Coding: A New Paradigm for AI-Assisted Software Development. Twitter/X thread, Feb 2025.

[2] 李光正. (2025). 谈谈AI编程工具的进化与Vibe Coding [博客]. Guangzheng Li's Blog. https://guangzhengli.com/blog/zh/vibe-coding-and-context-coding

[3] GIAC 全球互联网架构大会. (2026). Vibe Coding落地实战：从上下文工程到AI原生产品矩阵. https://giac.msup.com.cn/2026sz/course/19267

[4] ModelScope学习中心. (2025). 拒绝代码焦虑：基于Vibe Coding的AI应用工程化实战心法. https://www.modelscope.cn/learn/2875

[5] Anthropic. (2025). Context Engineering Best Practices: Compaction, Structured Notes, Just-in-time Retrieval, and Multi-Agent Architecture. 知乎综述: https://zhuanlan.zhihu.com/p/2011453309895062046

[6] Anthropic. (2024). Building Effective Agents. Anthropic Blog. 中文翻译：AI Workflow & AI Agent：架构、模式与工程建议. https://arthurchiao.art/blog/build-effective-ai-agent-zh/

[7] 知乎专栏. (2026). 让AI和你结对编程：首篇Vibe Coding系统综述论文深度解读. https://zhuanlan.zhihu.com/p/1994594361544045237

[8] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

[9] Atlassian. (2024). 用户故事（含示例与模板）. https://www.atlassian.com/zh/agile/project-management/user-stories

[10] InfoQ. (2025). AI Coding 2025年终盘点：Spec正在蚕食人类编码，Agent造轮子拖时间. https://www.infoq.cn/article/5lxt9ibO77f3HKbITN5s

[11] 01.me. (2025). Claude的Context Engineering秘籍：从Anthropic学到的最佳实践. https://01.me/2025/12/context-engineering-from-claude/

[12] Scrum中文网. (2025). 未来已来，AI时代，团队为何更需要自组织与敏捷能力？. https://www.scrum.cn/41176.html

本文基于 SeatFlow 项目真实开发过程撰写。

项目代码（GitHub monorepo）：https://github.com/hfutwz/openclaw-project-agent

华为云后端仓库（seat_booking_server）：https://devcloud.cn-east-3.huaweicloud.com/codehub/8010864/home

华为云前端仓库（seat_booking_web）：https://devcloud.cn-east-3.huaweicloud.com/codehub/8010865/home

附录

附录一：团队协作冲突完整记录（team_work_coding.md）

5人小组 Vibe Coding 协作开发过程中遇到的所有团队冲突问题、复现场景与解法。目标：帮助后续类似项目避免重蹈覆辙。

CONFLICT-001：本地 MySQL 配置各不相同

冲突现象：组员 A 本地 MySQL root 密码是 root，组员 B 是 123456，组员 C 没有本地 MySQL；application.yml 写死了一个人的配置，拉取代码后直接运行报 Access denied。

根因：数据库连接配置硬编码在 application.yml，无法适配不同本地环境。

解法：统一用 Docker/Podman 部署 MySQL，密码由 deploy/.env 统一管理，后端 application.yml 通过环境变量引用：${DB_PASSWORD:seatflow123}。

更优解法：用 application-local.yml + .gitignore 隔离本地配置，每人本地创建覆盖文件，不提交到 git。

CONFLICT-002：init.sql 数据频繁修改导致合并冲突

冲突现象：组员 A 扩充自习室/座位数据（data.sql v2.0→v3.0），组员 B 同时添加 RBAC 权限数据，两人修改同一文件，pull 时产生 merge conflict。

根因：data.sql 是单一文件，承载多个业务模块的初始数据，多人同时写入必然产生行级冲突。

解法：人工合并后统一为 v2.0 版本，用 INSERT IGNORE 保证幂等。

更优解法：按模块拆分 SQL 文件，MySQL 容器按字母顺序执行 docker-entrypoint-initdb.d/ 下所有 .sql。

CONFLICT-003：BCrypt 密码 Hash 不一致导致登录失败

冲突现象：组员 B 写 data.sql 时用自己生成的 BCrypt hash，注释写 -- admin123 -> 但实际 hash 对应密码未知，其他组员登录一律报"密码错误"。

根因：BCrypt hash 不可逆，注释说明与实际 hash 不对应。

解法：统一替换回项目初始验证过的 hash（admin123 → $2a$10$XiJZwcfX1LTFisLwC3LtD.vu9Q745J1dgom5nkR8CR3RQsKbUEUFK）。

规范：由一人统一生成所有测试账号 hash，注释写明明文，禁止个人修改。

CONFLICT-004：代码同步时整目录覆盖，丢失已有改动

冲突现象：git checkout huawei-frontend/main -- src/ 整目录覆盖，批量座位生成功能消失。

根因：git checkout <remote> -- <dir> 是破坏性操作，直接覆盖本地文件，不会合并，不会报冲突。

解法：git show huawei-frontend/feature/...:src/pages/admin/SeatManage.tsx > code-agent/frontend/src/pages/admin/SeatManage.tsx 从历史恢复文件。

规范：同步他人代码永远用 `git merge`，不用 `git checkout -- <dir>`。

CONFLICT-005：monorepo 路径导致文件放错位置

冲突现象：git checkout huawei-backend/main -- src/ 后 src/ 出现在 monorepo 根目录（应在 code-agent/backend/src/）。

根因：华为云后端仓库的 src/ 在其根目录，checkout 到 monorepo 时按原路径存放，路径错位。

解法：用 git show <remote>:<src> > <dst> 指定输出路径；用 git rm -r --cached 清理误放文件。

CONFLICT-006：RBAC 表结构多人各自定义冲突

冲突现象：组员 A、B 各自定义了权限相关表，字段名不一致（role_name vs name），合并时双重定义报错。

根因：多人分头开发，没有在开发前对表结构做统一评审。

解法：以组员 B 的 RBAC 设计为准，删除组员 A 的重复表定义，用 INSERT IGNORE + SELECT JOIN 插入权限关联数据。

更优解法：开发前召开"表结构评审会"，每人只负责自己模块的 data_*.sql，不允许修改他人负责的表。

CONFLICT-007：华为云 main 分支保护规则拒绝 force push

冲突现象：git push huawei-backend <commit>:main --force 报 non-fast-forward 被拒。

根因：华为云 CodeHub 对 main 分支设置保护规则，禁止 force push，要求通过 MR 合并。

解法：推送到临时分支，在华为云 Web UI 创建 MR 合并到 main。

CONFLICT-008：MySQL Volume 未清空，init.sql 更新不生效

冲突现象：更新 init.sql 重启容器后数据仍是旧的，前端自习室只显示4个而非6个。

根因：MySQL 使用 named volume 持久化数据，volume 存在时跳过 init.sql 执行。

解法：podman-compose down -v 删除 volume，重新 up -d --build。

CONFLICT-009：前端构建工具冲突（npm vs pnpm）

冲突现象：部分组员用 npm install，内部 registry 篡改 package.json，pnpm-lock.yaml 与 package-lock.json 同时存在导致构建不一致。

解法：强制规定只用 pnpm，删除 package-lock.json，在 package.json 中加入 engines 约束。

CONFLICT-010：unrelated histories 导致 git pull 报错

冲突现象：git pull 报 refusing to merge unrelated histories。

根因：git subtree split 生成的提交树与组员本地 clone 历史没有公共祖先节点。

解法：git fetch origin && git reset --hard origin/main 强制对齐远端版本。

团队协作规范总结

| 类别 | 规范 |
| --- | --- |
| 数据库配置 | 统一用 Docker/Podman；密码写在 `.env`，不硬编码 |
| SQL 文件 | 按模块拆分；每次变更后告知全员 `down -v` 重建 |
| 密码 Hash | 由一人统一生成；注释写明明文 |
| 代码同步 | 用 `git merge`，不用 `git checkout -- <dir>` |
| 文件路径 | 用 `git show <remote>:<src> > <dst>`，不用 `git checkout -- <dir>` |
| 分支策略 | feature → MR → main；禁止直接 push main |
| 前端工具 | 只用 pnpm；推送前 `pnpm build` 零错误 |
| 后端验证 | 推送前 `mvn compile` 零错误 |
| 表结构 | 开发前统一评审；每人只维护自己模块的表 |
| git 初始化 | 有 force push 时通知全员重新 clone |

附录二：开发过程 Bug 完整记录（process_bug.md）

Vibe Coding 多 Agent 协作项目，所有 Bug 均发生在 AI 辅助开发过程中。本记录用于复盘和归因。

BUG-001：登录返回 302 重定向，无法登录 | 归因：模型上下文不够

现象：前端点击登录，POST /api/auth/login 返回302，自动 GET http://localhost/login（无端口），连接被拒。

根因：spring-boot-starter-security 依赖存在时，即使注释了 @EnableWebSecurity，只要没有显式定义 SecurityFilterChain bean，Spring Boot auto-config 就会启用默认 formLogin 机制，将未认证请求302重定向到 /login（无端口号）。

解法：恢复 @EnableWebSecurity + 显式定义 SecurityFilterChain bean，设置 anyRequest().permitAll()，禁用 formLogin/httpBasic/CSRF/Stateless session。

BUG-002：登录成功但用户信息为空，前端无法判断角色 | 归因：需求描述不清楚

现象：登录接口返回200，但 localStorage 中 userInfo 为空对象，admin 和学生界面完全相同。

根因：AuthServiceImpl.login() 只做了密码校验，返回 LoginResponse("", 0L) 空对象，未查询角色/权限。

解法：修改 login()，登录成功后查询 roles/permissions，构建 UserInfoResponse 作为 LoginResponse.userInfo 返回。

归因：需求描述只写了"验证用户名密码"，没有明确"返回角色权限信息"，Code Agent 按最小实现来做。

BUG-003：登录成功后所有用户都跳转到学生端 | 归因：需求拆解不够细

现象：admin 登录后跳转到 /student/rooms，而非管理端。

根因：Login.tsx 中写死了 navigate('/student/rooms')，未根据用户角色动态跳转。

解法：读取 localStorage.userInfo.userType，ADMIN 跳转 /admin/dashboard，STUDENT 跳转 /student/rooms。

BUG-004：数据库中文乱码 | 归因：模型上下文不够

现象：前端自习室名称显示为 å›¾ä¹¦é¦†301 等乱码。

根因：init.sql 头部缺少 SET NAMES utf8mb4 声明，MySQL 客户端连接时使用默认字符集（latin1）解析 SQL 文件。

解法：init.sql 文件头部加入：

SET NAMES utf8mb4;

SET CHARACTER SET utf8mb4;

SET character_set_connection=utf8mb4;

BUG-005：Dockerfile 构建失败 | 归因：需求描述不清楚

现象：后端 mvn: command not found；前端 pnpm 11 要求 Node 22+，安装依赖报版本错误。

根因：Code Agent 选择了基础 JDK 镜像（无 Maven）；前端镜像版本未考虑 pnpm 版本要求。

解法：eclipse-temurin:21-jdk → maven:3.9-eclipse-temurin-21；node:20-alpine → node:22-alpine。

BUG-006：前端构建验证不完整 | 归因：开发者 taste 不对

现象：修改代码后只用 tsc -b 验证，推送后 Docker 构建时 vite build 报错。

根因：tsc -b 只做类型检查，vite build 还会做 tree-shaking、import 分析等额外检查。两者不等价。

解法：规定推送前必须执行完整的 pnpm build（= tsc -b && vite build）。

BUG-007：pnpm 安装被内部 npm registry 污染 | 归因：环境约束未传达

现象：npm install 报包缺失，或 package.json 被篡改写入内部源地址。

根因：沙箱环境的 npm 默认指向内部 registry，该 registry 未镜像所有公共包，且安装时会修改配置文件。

解法：全部改用 pnpm + 公共源，将"前端只用 pnpm"作为强约束写入项目规范。

BUG-008：git 推送出现 "refusing to merge unrelated histories" | 归因：技术方案副作用考虑不足

现象：组员 git pull 报 refusing to merge unrelated histories。

根因：git subtree split 生成的提交历史是全新的，与组员通过 git clone 拿到的历史没有公共祖先节点。

解法：git fetch origin && git reset --hard origin/main 强制对齐远端。

BUG-009：批量座位生成 UI 被组员代码覆盖 | 归因：需求描述不清楚

现象：同步组员 B 代码后，「批量生成座位」功能消失。

根因：git checkout huawei-frontend/main -- src/ 整目录覆盖，我已改动的 SeatManage.tsx 被旧版本覆盖。

解法：从自己的历史分支恢复文件：

git show huawei-frontend/feature/task_a_room_management:src/pages/admin/SeatManage.tsx \

> code-agent/frontend/src/pages/admin/SeatManage.tsx

BUG-010：MySQL Volume 未清空导致 init.sql 不生效 | 归因：开发者 taste 不对

现象：更新了 init.sql，重启 podman 后前端仍显示旧数据，自习室只有4个而非6个。

根因：MySQL 容器使用 named volume 持久化数据。volume 已存在时 MySQL 直接跳过 init.sql，使用已有数据。

解法：podman-compose down -v 删除 volume，再重新 up -d --build。

BUG-011：同步代码时文件放到 monorepo 根目录 | 归因：模型上下文不够

现象：git checkout huawei-backend/main -- src/ 后 src/ 目录直接出现在 monorepo 根目录，而非 code-agent/backend/src/。

根因：华为云后端仓库的 src/ 在其根目录，checkout 到 monorepo 时按原路径存放，路径错位。

解法：用 git show <remote>/<branch>:<file> > code-agent/backend/<目标路径> 指定输出路径，并用 git rm -r --cached 清理误放文件。

BUG-012：华为云后端 main 分支有保护规则，不允许 force push | 归因：环境约束未传达

现象：git push huawei-backend <commit>:refs/heads/main --force 报 non-fast-forward，推送被拒。

根因：华为云 CodeHub 对 main 分支设置了分支保护规则，禁止 force push，需要通过 MR 合并。

解法：推送到临时分支，在华为云平台创建 MR 合并到 main。

归因总结

| 归因类型 | 涉及 Bug | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型上下文不够 | BUG-001、004、011 | 模型对框架边界行为、底层机制理解不完整 |
| 需求描述不清楚 | BUG-002、005、009 | 任务描述缺少关键约束，Agent 按最简路径实现 |
| 需求拆解不够细 | BUG-002、003 | 用户故事粒度太粗，验收条件不够具体 |
| 开发者 taste 不对 | BUG-003、006、010 | AI 倾向"能跑就行"，缺乏对健壮性的自发追求 |
| 环境约束未传达 | BUG-007、012 | 基础设施、平台规则没有在 prompt 中显式说明 |
| 技术方案副作用考虑不足 | BUG-008、011 | 选型时只关注主路径，忽略对多人协作的影响 |

经验教训

1. 每次推送前必须 pnpm build 零错误，不能只跑 tsc -b

2. MySQL 数据变更后必须 down -v 清 volume，INSERT IGNORE 不能更新已有数据

3. 多人代码同步用 git show 输出到目标路径，不要 git checkout -- . 整目录覆盖

4. Spring Security 必须显式定义 SecurityFilterChain bean，不能依赖注释注解来禁用

5. SQL 文件头部必须有 SET NAMES utf8mb4，字符集声明不能省略

6. 华为云 main 分支有保护，只能通过 MR 合并，不要尝试 force push

7. Vibe Coding 的 prompt 要包含环境约束：Node 版本、包管理器、CI 平台规则、分支策略等